Cahier des charges – Projet PARKS

Table des matières

1.	Présentation du projet	1

2.	Objectifs du projet	1

3.	Equipe	2

4.	Technologies utilisées	2

5.	Utilisateurs de l’application	3

6.	Fonctionnalités	3

7.	Architecture technique	4

8.	Livrables	5

9.	Délai de réalisation et dates	5

10.   Budget	6

# Présentation du projet

Nom du projet : Smart Parking (Groupe S)
Type : Application web/mobile de gestion de parking intelligent
Commanditaire : Projet académique (Master 1 – Conduite & Gestion de Projet)
Prestataires : Arthur BAILLET, Nalan NAGARADJE, Nandan NAGARADJE, Aliou DIA

Le projet consiste à concevoir une application permettant de faciliter la recherche et la réservation de places de parking en ville grâce à des technologies intelligent	es (IoT, actualisation en temps réel).

# Objectifs du projet

Le projet a pour objectif de développer une application permettant :

- de consulter les parkings disponibles en temps réel

- de réserver une place à l’avance

- d’optimiser l’utilisation des parkings

L’application permettra également aux gestionnaires de :

- suivre l’occupation des parkings

- gérer les places et les utilisateurs

- analyser les données d’utilisation

# Equipe

Arthur BAILLET, Nalan NAGARADJE, Nandan NAGARADJE, Aliou DIA

# Technologies utilisées

- Frontend :
Application web (HTML, CSS, JavaScript)
Framework : React

- Backend :
Développement en Java (Spring Boot)

  - API REST pour la communication avec le frontend

  - Gestion des utilisateurs, réservations et paiements

  - Sécurisation (authentification, gestion des rôles)

- Base de données :
Base relationnelle (PostgreSQL)

  - Stockage des utilisateurs, parkings, places et réservations

- Architecture :

  - Architecture Client – Serveur

  - Séparation Frontend / Backend

  - Communication via API REST (JSON)

- Temps réel

  - WebSockets ou API polling pour mise à jour des places disponibles

- IoT

  - Capteurs pour détecter les places libres

  - Simulation possible si pas de matériel réel

- Outils de développement :

  - IDE : IntelliJ IDEA / Eclipse

  - Gestion de version : Git / GitHub / Trell

  - Tests : Postman (API)

  - Build Java : Maven

# Utilisateurs de l’application

Conducteurs (utilisateurs)

- Rechercher une place

- Réserver et payer

- Suivre leur stationnement

Gestionnaires de parking (admin)

- Gérer les places

- Suivre les réservations

- Accéder aux statistiques

# Fonctionnalités

Application utilisateur

- Inscription / connexion

- Consultation des parkings en temps réel

- Réservation d’une place

- Paiement sécurisé

- Suivi de réservation

- Notifications

Application gestionnaire

- Tableau de bord

- Gestion des parkings

- Gestion des utilisateurs

- Suivi des réservations

- Statistiques

Fonctionnalités avancées

- Capteurs IoT pour détecter les places

- Plan interactif des parkings

- Prédiction de disponibilité

# Architecture technique

Le système repose sur une architecture Client – Serveur en 3 couches :

1. Frontend (Client)

- Application web accessible via navigateur

- Développée en HTML, CSS, JavaScript (React)

- Permet aux utilisateurs de :

  - consulter les places disponibles

  - effectuer des réservations

  - gérer leur compte

2. Backend (Serveur applicatif)

- Développé en Java avec Spring Boot

- Expose une API REST sécurisée

- Gère la logique métier :

  - gestion des utilisateurs

  - gestion des parkings et des places

  - réservations

  - paiements

- Sécurité :

  - Authentification (JWT / session)

  - Gestion des rôles (user / admin)

3. Base de données

- Base relationnelle (PostgreSQL)

- Stockage des données :

  - utilisateurs

  - parkings

  - places

  - réservations

  - paiements

4. Communication

- Échanges entre frontend et backend via API REST (JSON)

- Communication sécurisée en HTTPS

5. Gestion du temps réel (optionnel)

- Mise à jour des places disponibles via :

  - WebSockets

  - ou requêtes régulières (polling)

6. Intégration IoT (optionnel)

- Capteurs connectés pour détecter les places libres

- Transmission des données vers le backend

# Livrables

- Cahier des charges

- Application mobile ou web

- Interface d’administration

- Base de données

- API

- Code source

- Présentation finale

# Délai de réalisation et dates

Durée estimée : selon planning pédagogique

Le projet est découpé en 4 phases :

- Préparation / cadrage

- Conception

- Réalisation

- Clôture

# Budget

A remplir ….